KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Hệ Thống Tạo Bài Tập Thích Ứng Cá Nhân Hóa (Adaptive Learning) Qua Kiến Trúc Multi-Agent

Mục tiêu: Xây dựng module tự động chẩn đoán lỗ hổng kiến thức và biên soạn bài tập rèn luyện thích ứng theo đối thoại thời gian thực. Phương pháp luận: Chia nhỏ quy trình thành 6 giai đoạn (Sprints), tiếp cận Agile/Scrum với tiêu chí nghiệm thu (DoD) rõ ràng cho từng bước.

GIAI ĐOẠN 1: MÔ HÌNH HÓA TRI THỨC NGƯỜI HỌC (LEARNER KNOWLEDGE MODELING)

[Bước 1.1] Xây dựng Cây phân cấp Tri thức (Python Ontology & Skill Tree)

Nhiệm vụ: Chuẩn hóa danh mục kỹ năng Python theo cấp độ phân rã 3 tầng: Lĩnh vực (Domain) -> Chủ đề (Topic) -> Khái niệm chi tiết (Knowledge Concept).

Chi tiết thực hiện: Ví dụ: Lĩnh vực: Cấu trúc dữ liệu -> Chủ đề: Dictionary -> Khái niệm: Dictionary Comprehension, Phương thức get(), Xử lý KeyError.

Đầu ra (Deliverable): File cấu hình cây tri thức chuẩn (JSON/YAML) định danh duy nhất (UUID/Concept Code) cho từng khái niệm.

[Bước 1.2] Thiết kế Schema dữ liệu Hồ sơ Năng lực (Learner Knowledge Profile)

Nhiệm vụ: Quy định cấu trúc bảng lưu trữ trạng thái làm chủ kiến thức của từng học viên.

Thuộc tính cốt lõi: mastery_score (0.0 - 1.0), total_attempts, failure_count, last_error_log, common_error_tags (Cú pháp, Thuật toán, Kiểu dữ liệu), timestamp.

Đầu ra (Deliverable): Database Schema (PostgreSQL/MongoDB) và định nghĩa Pydantic / TypeScript Interfaces hoàn chỉnh.

[Bước 1.3] Phát triển RESTful Service / RPC Truy vấn & Đánh giá Điểm yếu

Nhiệm vụ: Xây dựng endpoint API để phục vụ riêng cho AI Agent truy xuất thông tin người học một cách tối giản, súc tích.

Endpoint mẫu: GET /api/v1/learner/{id}/weaknesses?limit=3&subject=python -> Trả về top các khái niệm có mastery_score thấp nhất kèm ngữ cảnh lỗi gần đây.

Tiêu chuẩn đầu ra: Độ trễ API < 150ms, response đã được rút gọn để không làm lãng phí context window của LLM.

GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HẠ TẦNG MULTI-AGENT (ORCHESTRATION)

[Bước 2.1] Lựa chọn & Khởi tạo Nền tảng Điều phối (LangGraph / StateGraph)

Nhiệm vụ: Thiết lập khung làm việc dựa trên State Graph (đồ thị trạng thái) có khả năng định tuyến có điều kiện và lặp lại (loops).

Định nghĩa State: AgentState chứa: messages, learner_id, intent, retrieved_profile, draft_content, evaluation_result, retry_count.

Đầu ra (Deliverable): Khung StateGraph với các Nodes và Edges cơ bản chạy thử nghiệm trên máy local.

[Bước 2.2] Xây dựng Router / Intent Classifier Agent

Nhiệm vụ: Phân loại chính xác ý định của người học thông qua câu trò chuyện tự nhiên.

Các Intent chính: ASK_WEAKNESS (Hỏi điểm yếu), REQUEST_EXERCISE (Yêu cầu bài tập thích ứng), ASK_EXPLANATION (Nhờ giải thích lý thuyết), GENERAL_CHAT (Trò chuyện chung).

Tối ưu hóa: Sử dụng mô hình nhỏ và nhanh (Gemini 1.5 Flash hoặc GPT-4o-mini) với kỹ thuật Few-shot prompting và JSON Structured Output.

[Bước 2.3] Đóng gói Tool Calling tích hợp Knowledge API

Nhiệm vụ: Cung cấp function get_learner_weaknesses(user_id) cho Agent thực thi khi intent yêu cầu dữ liệu tri thức.

Đầu ra (Deliverable): Hàm tool chuẩn hóa có docstring rõ ràng, xử lý exception khi API backend timeout hoặc trả về rỗng.

GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN CÁC AGENT NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

[Bước 3.1] Phát triển Diagnostic Agent (Agent Chẩn đoán & Tư vấn)

Nhiệm vụ: Đảm nhận Tình huống 1: Nhận kết quả từ Knowledge Tool, dịch các chỉ số kỹ thuật khô khan thành phản hồi sư phạm ân cần, chỉ rõ nguyên nhân và hướng khắc phục.

Prompting: Áp dụng Persona giảng viên công nghệ tâm lý, đưa ra lời khuyên kèm theo các gợi ý hành động tiếp theo.

[Bước 3.2] Phát triển Exercise Generator Agent (Agent Biên soạn Bài tập)

Nhiệm vụ: Đảm nhận Tình huống 2: Tiếp nhận thông tin điểm yếu, biên soạn đề bài thực hành giải quyết trực diện lỗ hổng kiến thức.

Cấu trúc đầu ra chuẩn hóa: 1. Ôn tập nhanh (2 câu ngắn gọn); 2. Đề bài và ràng buộc I/O; 3. Ví dụ mẫu (Sample Input/Output); 4. Danh sách 3-5 TestCase bí mật; 5. Lời giải chuẩn (Reference Solution) dùng cho khâu thẩm định.

[Bước 3.3] Phát triển Critic / Evaluator Agent (Agent Kiểm định Chất lượng)

Nhiệm vụ: Đóng vai trò QA/Giảng viên kỳ cựu phản biện nội dung do Generator Agent tạo ra trước khi gửi tới học viên.

Bộ tiêu chí chấm (Rubric): Khớp mục tiêu học tập (Relevance), Tính sư phạm & Không lộ đáp án (Pedagogy), Đề bài rõ ràng không nhập nhằng (Clarity), Độ khó đúng vùng phát triển gần ZPD (Difficulty).

Cơ chế quyết định: Trả về JSON: { status: 'APPROVED' | 'REJECTED', feedback: 'Lý do cụ thể cần sửa...' }.

[Bước 3.4] Thiết lập Feedback Loop & Cơ chế Chặn Deadlock (Guardrails)

Nhiệm vụ: Nối cạnh có điều kiện (Conditional Edge): Nếu REJECTED -> quay lại Generator kèm feedback; Nếu APPROVED -> xuất ra giao diện.

Kiểm soát an toàn: Thiết lập MAX_RETRIES = 2. Nếu sau 2 lần vẫn chưa hoàn hảo, tự động chọn bản tốt nhất hoặc kích hoạt fallback bài tập từ ngân hàng câu hỏi tĩnh có sẵn.

GIAI ĐOẠN 4: TÍCH HỢP CODE EXECUTION SANDBOX (KIỂM THỬ MÃ TỰ ĐỘNG)

[Bước 4.1] Xây dựng Môi trường Chạy Code Cô lập (Docker / WebAssembly Sandbox)

Nhiệm vụ: Tạo môi trường an toàn để thực thi mã nguồn Python do học viên nộp hoặc do AI tạo ra mà không gây rủi ro bảo mật cho máy chủ.

Cấu hình an toàn: Giới hạn RAM 128MB, CPU 1 core, Timeout 2.0s, chặn hoàn toàn truy cập mạng (network none), vô hiệu hóa các system call nguy hiểm.

[Bước 4.2] Xác minh Tự động Code Mẫu & Testcases (Automated Verification)

Nhiệm vụ: Critic Agent tự động kích hoạt Sandbox chạy Reference Solution với toàn bộ Testcases xem có chạy thành công 100% hay không.

Lợi ích: Loại bỏ hoàn toàn rủi ro AI tạo ra đề bài có testcase sai hoặc code giải bị lỗi SyntaxError/LogicError.

GIAI ĐOẠN 5: XÂY DỰNG GIAO DIỆN HỌC TẬP THỜI GIAN THỰC (FRONTEND & UX)

[Bước 5.1] Triển khai Server-Sent Events (SSE) / WebSocket cho Streaming Status

Nhiệm vụ: Giải quyết vấn đề độ trễ cao của Multi-Agent bằng cách hiển thị tiến trình tư duy từng bước cho người học.

Trạng thái trực quan: Bước 1: 'Đang xem xét nhật ký học tập...' -> Bước 2: 'Đang biên soạn thử thách...' -> Bước 3: 'Chuyên gia AI đang kiểm tra đề bài...' -> Hiển thị kết quả.

[Bước 5.2] Tích hợp Khung Lập trình Tương tác (Code Editor UI)

Nhiệm vụ: Giao diện chia đôi màn hình (Split View): Bên trái là khung Chat AI đối thoại, bên phải là Monaco Editor cho phép gõ code và nút bấm 'Chạy thử / Nộp bài'.

[Bước 5.3] Vòng lặp Phản hồi Cập nhật Tri thức (Feedback Loop to Knowledge Base)

Nhiệm vụ: Khi học viên làm bài tập tự sinh và nộp, kết quả chấm từ Sandbox sẽ được gửi ngược về Knowledge Service để cập nhật lại mastery_score mới.

Ý nghĩa: Hoàn thiện chu trình học tập thích ứng khép kín: Đánh giá -> Tạo bài tập -> Luyện tập -> Nâng cấp tri thức.

GIAI ĐOẠN 6: KIỂM THỬ TOÀN DIỆN, ĐO LƯỜNG & ĐƯA VÀO VẬN HÀNH (PILOT)

[Bước 6.1] Xây dựng Bộ Benchmark Đánh giá Chất lượng Đề bài

Nhiệm vụ: Tập hợp 50 trường hợp lỗ hổng tri thức giả lập; chạy tự động qua hệ thống và đánh giá tỷ lệ Approved ở lượt đầu, thời gian sinh trung bình, chi phí token.

[Bước 6.2] Cài đặt Công cụ Giám sát & Quan sát LLM (Observability)

Nhiệm vụ: Tích hợp công cụ tracking (như Langfuse, LangSmith hoặc Phoenix) để theo dõi toàn bộ dấu vết (traces) thực thi giữa các Agent, tỷ lệ lỗi và latency từng node.

[Bước 6.3] Kế hoạch Thử nghiệm Thực tế (Pilot Rollout)

Nhiệm vụ: Phát hành phiên bản Beta giới hạn cho nhóm 30-50 học viên trải nghiệm; thu thập phản hồi định tính qua khảo sát CSAT và đo lường độ gắn kết học tập.

BẢNG TỔNG HỢP TIMELINE & NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO

| Giai đoạn | Nội dung trọng tâm | Thời lượng dự kiến | Nhân sự chính | Đầu ra cốt lõi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Mô hình hóa Tri thức & API | 1 - 2 tuần | Backend / Data Engineer | Python Ontology, DB Schema, API Profile |
| Giai đoạn 2 | Kiến trúc Multi-Agent Core | 1 - 2 tuần | AI Engineer | LangGraph State, Router & Tool Calling |
| Giai đoạn 3 | Phát triển Diagnostic & Generator & Critic | 2 tuần | AI / Prompt Engineer | Bộ Agent hoàn chỉnh, cơ chế tự sửa lỗi |
| Giai đoạn 4 | Code Execution Sandbox | 1 - 1.5 tuần | DevOps / Backend | Docker Runner cô lập an toàn, Auto Test |
| Giai đoạn 5 | Frontend UI/UX & Streaming State | 2 tuần | Frontend Dev / Fullstack | UI Chat + Monaco Editor + SSE Stream |
| Giai đoạn 6 | Kiểm thử, Observability & Pilot | 1 - 2 tuần | QA / Product / All | Langfuse Traces, Báo cáo thử nghiệm Beta |

Ma trận Quản trị Rủi ro Kỹ thuật (Risk Mitigation)

Rủi ro 1 - Phản hồi chậm (High Latency): Khắc phục bằng Streaming trạng thái từng bước tới UI và lựa chọn model kích thước nhỏ cho Router và Critic.

Rủi ro 2 - Lặp vô hạn khi Critic từ chối: Khắc phục bằng giới hạn ngắt cứng (max retries = 2) và cơ chế Fallback sang câu hỏi dự phòng từ ngân hàng tĩnh.

Rủi ro 3 - Bảo mật khi chạy code tự động: Khắc phục bằng cơ chế Sandbox ngắt kết nối mạng và đặt giới hạn cứng về RAM/CPU/Timeout.